АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От «13»  декабря  2023 года                                                                           №34

с. Голубовка

Об утверждении плана мероприятий и плана-графика перехода Администрации Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до конца 2025 года

Во исполнение приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения», в целях перехода Администрации Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области на использование отечественного офисного программного обеспечения, руководствуясь Уставом Голубовского сельского поселения:

1. Утвердить:

- план мероприятий перехода Администрации Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до конца 2025 года (приложение № 1);

- план-график перехода Администрации Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до конца 2025 года (приложение № 2).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области, наделённым правами юридического лица, руководителям муниципальных учреждений, подведомственным Администрации Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области, разработать и утвердить аналогичные планы мероприятий и планы-графики.

4. Назначить ответственным за исполнение плана мероприятий и плана-графика Главу Голубовского сельского поселения Обоскалова С.Е.

5. Ведущему специалисту Администрации Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального района (Колодич Л.О.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Администрации Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального  района Омской области.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Голубовского

сельского поселения                                                                     С.Е. Обоскалов

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Голубовского сельского поселения

Седельниковского муниципального

района Омской области

от 13.12.2023 № 34

- Таблица 1. План мероприятий по организации перехода органов местного самоуправления Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до конца 2025 года

| N п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |
| 1.1. | Назначение ответственного за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения | Декабрь 2023 года |  |
| 1. 2. | Разработка, согласование и утверждение плана-графика перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Декабрь 2023 года | Регламентация перехода Администрации Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1.3. | Проведение анализа отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также использования офисного программного обеспечения в деятельности с учетом требований к офисному программному обеспечению со стороны ведомственных автоматизированных информационных систем | Январь-февраль 2024 года | Выявление необходимого программного обеспечения отечественного производителя |
| 1.4. | Оценка финансовых возможностей проведения мероприятий по переходу на отечественное офисное программное обеспечение за счёт объёмов бюджетных ассигнований на 2023-2024гг. | Февраль-март 2024 года | Внесение изменений в бюджет Голубовского сельского поселения, направленных на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизиро ванных информацион ных систем |
|  | - 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |
| 2.1. | Изучение совместимости отечественного офисного программного обеспечения с имеющимся оборудованием | Март-апрель 2024 года | Выбор наиболее подходящего варианта отечественного офисного программного обеспечения |
| 2.2. | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учётом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2024 год, далее-на постоянной основе | Технологическая инфраструктура, адаптированная с учётом требований обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 2.3. | Внесение изменений в план-график закупок Администрации Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального района, проведение торгов | Январь-июнь 2025 года | Заключение муниципальных контрактов на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизирован ных информационных систем |
| - 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода органов местного самоуправления муниципального образования на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |
| 3.1. | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась | Август 2025 года | Достижение показателей плана-графика перехода АдминистрацииГоолубовского сельского поселенияСедельниковского муниципального района на отечественное офисное программное обеспечение |
| 3.2. | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где требовалась модернизация информационных систем | Август 2025 года | Достижение показателей плана-графика перехода Администрации Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального района на отечественное офисное программное обеспечение |
| - 4. Иные мероприятия |  |  |  |
| 4.1. | Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения | На постоянной основе | Повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного программного обеспечения |
| 4.2. | Анализ проведенной работы, выявление проблем, появившихся при переходе и использовании отечественного офисного программного обеспечения, разработка мер для их исправления | 2025 год | Выявление и ликвидация проблем |
| 4.3. | Мониторинг хода реализации плана-графика | Ежеквартально | Составление отчета |

Приложение №2

к распоряжению Администрации

Голубовского сельского поселения

Седельниковского муниципального

района Омской области от 13.12.2023 № 34

- Таблица 2. План-график перехода на период до конца 2025 года органов местного самоуправления Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области на использование отечественного офисного программного обеспечения

| N | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах местного самоуправления муниципального образования, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 15% | не менее 60% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 10% | не менее 50% |
| 3. | Почтовые приложения <5> | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 15% | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 60% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 10% | не менее 50% |

<5> Почтовые приложения могут входить в состав офисного пакета.

Примечание:

Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения рассчитывается как средневзвешенный показатель перехода органов местного самоуправления муниципального образования Российской Федерации по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период и рассчитывается по формуле:

ПЭПру = (ПЭПgx1 + ПЭПgx2 + ПЭПgx3 + ПЭПgx4 + ПЭПgxn) / N, где:

ПЭПру - показатель перехода органов местного самоуправления муниципального образования Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период:

ПЭПgxn - показатель перехода отдельного органа местного самоуправления муниципального образования Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период:

N - общее количество органов исполнительной власти органов местного самоуправления муниципального образования Российской Федерации, осуществляющих переход на использование отечественного офисного программного обеспечения.